tekst jednolity po zmianach

Część II

Wzór Umowy

Zawarta w dniu ………………….. r. w Chorzelach pomiędzy:

Gminą Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, REGON: …….., NIP: ……, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

- Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) w przedmiocie: Pomoc techniczna dla „Jednostki Realizującej Projekt" w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach”, Strony uzgadniają co następuje:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi pomocy technicznej dla Jednostki Realizującej Projekt „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” (zwanego dalej „Projektem”), polegającej na wsparciu i doradztwie w bieżącym zarządzaniu, administrowaniu i monitorowaniu wszelkich działań i zadań związanych z realizacją Projektu niezbędnych dla spełnienia wymogów i warunków zawartych w Umowie o dofinansowanie POIS.02.03.00-00-0108/16-00, dokumentacji aplikacyjnej oraz obowiązujących aktach prawnych i wytycznych POIiŚ, zwanej dalej „Usługą”.

- Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM.

- Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z niniejszą Umową przy przestrzeganiu przepisów prawa, w tym przepisów Unii Europejskiej, obowiązującymi wytycznymi  POIS 2014-2020 oraz umową o dofinansowanie jak również zasadami rzetelnej wiedzy odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, w sposób umożliwiający Zamawiającemu prawidłowe i terminowe wykorzystanie środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- Szczegółowy zakres Usługi, o której mowa w ust. 1 został określony w „Opisie Przedmiotu Zamówienia”, który stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

- Wykonawca zapewni określone w Ofercie i w „Opisie Przedmiotu Zamówienia” środki do skutecznego i efektywnego wykonania Usługi.

- Strony oświadczają, że zawarły Umowę w pełni polegając na wzajemnych oświadczeniach i zapewnieniach objętych ich  treścią.

- Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:

- Oferta stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w tym Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiące załącznik nr 2 do Umowy.

§ 2

Termin realizacji Umowy

- Okres wykonywania Usługi uzależniony jest od terminu wykonania i realizacji Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1. Przewidywany okres świadczenia Usługi: do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy przekaże Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez wykonawcę robót budowlanych.

- Wykonawca w terminie 10 dni od dnia otrzymania harmonogramu, o którym mowa w ust. 2,  zobowiązany jest do jego zweryfikowania oraz przedstawienia do niego ewentualnych uwag wraz z wykazaniem zasadności ich wprowadzenia.

- W terminie 15 dni od ustalenia harmonogramu rzeczowo finansowego dotyczącego robót budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji Projektu (uwzględniający Usługi będące przedmiotem niniejszej Umowy), opracowany na podstawie harmonogramu, o którym mowa w ust. 2, oraz Plan finansowania Projektu. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien odzwierciedlać planowaną realizację Projektu oraz związane z nim koszty z podziałem na etapy, odpowiadające etapom w jakich mają być wykonywane roboty budowlane oraz usługi nadzoru inwestorskiego, a także Usługi będące przedmiotem niniejszej Umowy.

- Zamawiający  w terminie 5 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 4, powiadomi Wykonawcę o ich przyjęciu lub zgłosi zastrzeżenia, wyznaczając jednocześnie termin do ich uwzględnienia przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia w przypadku przedłużenia realizacji Projektu do czasu jego faktycznego zakończenia i rozliczenia. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. W przypadku przedłużenia realizacji Projektu Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie później niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji o potrzebie dokonania aktualizacji.

§ 3

Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zleconych czynności z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy i praktyki w tym zakresie.

- Wykonawca  oświadcza, że:

- zapoznał się i przyjął do wiadomości oraz stosowania aktualne urzędowe wytyczne, zalecenia oraz dokumenty programowe Funduszu Spójności obowiązujące w trakcie realizowania niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się do monitorowania i stosowania przy realizacji Umowy zmian dokonywanych w tych dokumentach. Wykonawca zapozna się także i przyjmie do wiadomości oraz stosowania wszelkie inne wytyczne, zalecenia i dokumenty wydane w okresie realizacji niniejszej Umowy;

- zapoznał się z obowiązującym systemem prawnym dotyczącym prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie zawierającym unormowania dotyczące Funduszu Spójności;

- posiada stosowną wiedzą i umiejętności przewidziane wymogami prawa, kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy;

- przeciwko Wykonawcy nie toczy się żadne postępowanie ani czynności przed sądami, organami administracyjnymi ani trybunałami arbitrażowymi, które mogłyby wpłynąć na jego zdolność do wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, ani też według wiedzy Wykonawcy, nie ma groźby wszczęcia takich postępowań lub podjęcia takich czynności w przyszłości.

- Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje m.in.:

- doradztwo dotyczące bieżącego zarządzania i administrowania realizowanymi kontraktami wchodzącymi w skład Projektu;

- bezpośrednią współpracę i pomoc w przygotowaniu rozliczeń Projektu;

- doradztwo odnośnie wypełniania zobowiązań wobec instytucji zewnętrznych (UE, KE, MF, MR, MŚ, NFOŚiGW);

- sporządzanie raportów z wykonanej usługi;

- przygotowywanie projektów dokumentów formalno-prawnych;

- nadzór nad realizacją poszczególnych kontraktów na roboty i usługi przewidzianych w projekcie;

- prowadzenie monitoringu, raportowania i sprawozdawczości z przebiegu realizacji projektu,

- prowadzenie rachunkowości Projektu;

- upowszechnianie i promowanie Projektu zgodnie z wytycznymi i zapisami Umowy o dofinansowanie;

- współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie realizacji projektu, w tym instytucjami – zarządzającą, pośredniczącą, wdrażającą w zarządzaniu Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko;

- archiwizacja wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu w okresie realizacji POIiŚ;

- współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie przygotowywania i składania wniosków pożyczkowych oraz realizacji umów i pożyczek,

- wnioskowanie o dokonanie płatności wraz z informacją dotyczącą finansowego i faktycznego postępu robót;

- udział w naradach koordynacyjnych na terenie wykonywania prac budowlanych w razie zaistnienia takiej konieczności, o czym Wykonawca zostanie poinformowany na 3 dni przed planowaną naradą;

- nadzorowanie i udział w próbach rozruchowych, rozruchach, odbiorach częściowych i końcowych związanych z realizacją Projektu w razie zaistnienia takiej konieczności, o czym Wykonawca zostanie poinformowany na 3 dni przed planowaną próbą rozruchu, rozruchem, odbiorem częściowym i końcowym;

- współpraca z Komisją Europejską, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem  Finansów,   Narodowym  Funduszem  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie sporządzania sprawozdań i raportów z przebiegu realizacji Projektu.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego i zasady poufności

  - Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje lub dokumenty, niezbędne dla wykonywania Umowy. Dokumenty takie zostaną zwrócone Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Zakończenia.

  - Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z Umową nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę lub zaangażowany przez niego personel bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

  - Wykonawca oraz jego personel nie będą wykorzystywać żadnych powyższych dokumentów i informacji w celach niezwiązanych z wykonywaniem Umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie szkody jakie poniesie Zamawiający z tytułu naruszenia powyższych postanowień o poufności.

§ 5

Raporty

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu raportów z postępu realizacji Umowy: wstępnego, miesięcznego, rocznego i zakończenia.

- Raporty będą sporządzane w języku polskim.

- Raporty będą przekazywane Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD (w 1 egzemplarzu) oraz w formie pisemnej (wydruk – w 2 egzemplarzach) i przyjmowane przez Zamawiającego na podstawie Protokołu Odbioru Raportu.

- Zamawiający, w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania każdego z Raportów, powiadomi pisemnie Wykonawcę o jego przyjęciu lub odrzuceniu z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże we wskazanym terminie żadnych uwag na piśmie do danego Raportu albo Protokołu Odbioru Raportu, wówczas dany Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub braków w danym Raporcie, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie 5 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu celem zatwierdzenia:

- Raport wstępny- w terminie 30 dni od podpisania umowy,

- Raporty miesięczne - w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczy Raport,

- Raport roczny- w terminie 30 dni od zakończenia okresu, którego raport dotyczy,

- Raport zakończenia - w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed dniem zakończenia

Umowy.

- Raport Miesięczny – będzie stanowić podstawę rozliczenia Wykonawcy z bieżącej realizacji Umowy. Każdy Raport powinien odnosić się do etapów realizacji Umowy, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu i stwierdzać, który etap w danym miesiącu został zrealizowany.

- Zatwierdzony bez uwag przez Zamawiającego Raport Miesięczny będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę za faktycznie zrealizowane Usługi w poszczególnych etapach, których zakończenie zostało potwierdzone w danym Raporcie.

- Zatwierdzony bez uwag przez Zamawiającego Raport zakończenia będzie stanowić podstawę do wystawienia ostatniej faktury.

§ 6

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Z tytułu wykonania Usługi będącej przedmiotem Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………… złotych netto (słownie złotych netto: …………………………………………………………………………………………………………….)

podatek VAT …….%..……………………… złotych (słownie: ………………………………………………….. złotych), …………………………… złotych brutto (słownie złotych: ………………….……………………………………………… )

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy wykonywaniu Umowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po spełnieniu wymagań określonych w § 5 ust. 8 i 9.

- Wartość faktur częściowych (wystawionych na podstawie Raportów miesięcznych) nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

- Faktura końcowa w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy zostanie zapłacona po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu zakończenia.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury złożonej w siedzibie Zamawiającego.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego (brutto), o którym mowa 
w § 6 ust. 1, tj. ………………………….. ………… zł  (słownie ………………………. złotych) w formie ………………………………………………………………………………..

- Strony postanawiają, że zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy  w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub wnieść nowe na wydłużony okres.

- Jeżeli Wykonawca nie wypełnia postanowień ust. 4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia lub zajęcia na poczet zabezpieczenia jego odpowiedniej części.

- Jeżeli Wykonawca wniesie w formie pieniężnej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, strony postanawiają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienależycie swoje zobowiązania wynikające z Umowy, Zamawiający wykorzysta na zastępcze wykonanie tych obowiązków także odsetki wynikające z Umowy rachunku bankowego, na którym zabezpieczenie było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego.

§ 8

Potencjał Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji usługi będącej przedmiotem Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w zakresie usług, do realizacji których te zdolności są wymagane). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę, jeżeli Wykonawca wykaże, że proponowany przez niego inny podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 9

Personel Wykonawcy

- Do realizacji zamówienia Wykonawca skieruje osoby wskazane w ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o której mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawca na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W przypadku zmiany Koordynatora Projektu osoba, która będzie go zastępować musi posiadać doświadczenie co najmniej takie same lub wyższe, jakie było oceniane w kryterium „Doświadczenie Koordynatora projektu”.

- Wykonawca może zaproponować zmianę osób przedstawionych w ofercie, informując o tym Zamawiającego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w SIWZ dla danej osoby. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku nie zajęcia przez Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie stanowiska w sprawie wniosku Wykonawcy uważa się, że wyraził on zgodę na zmianę.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób realizujących Umowę wskazanych w ofercie w następujących przypadkach:

        - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych eksperta;

        - nie wywiązywania się eksperta z obowiązków wynikających z Umowy;

        - jeżeli zmiana staje się konieczna z jakichkolwiek innych ważnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. zakończenia współpracy z osobą realizującą Umowę itp.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany każdej osoby realizującej Umowę, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy lub współpraca z nim zagraża należytemu wykonaniu Umowy. Żądanie zostanie złożone w formie pisemnej i zawierać będzie uzasadnienie.

- Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę realizującą Umowę zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, przy czym zaproponowana osoba musi spełniać wymagania określone dla danej osoby w SIWZ.

- W przypadku, gdy w sytuacjach opisanych w ust. 3 i 4 powyżej Wykonawca nie będzie mógł zapewnić nowej osoby spełniającej wymagania określone w SIWZ Zamawiający może  wypowiedzieć  Umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu. W przypadku, gdy członek personelu nie może zostać niezwłocznie zastąpiony, Zamawiający zwraca się do Wykonawcy z wnioskiem o wyznaczenie tymczasowego zastępcy spełniającego wymagania określone dla danej osoby w SIWZ lub o podjęcie takich kroków, które zrekompensują tymczasową nieobecność członka personelu, chyba że wypowie umowę na podstawie ust. 6 powyżej.

- Zmiana którejkolwiek z osób realizujących Umowę nie wymaga zmiany niniejszej Umowy.

§ 10

Kontakty

- Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania wykonania Umowy w imieniu Zamawiającego są:

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Osobą upoważniona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest Koordynator Projektu, tj. ……………...

- Korespondencja dotycząca realizacji Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie zawierać nazwę i numer Umowy oraz będzie wysłana pocztą, telefaksem, pocztą elektroniczną lub doręczona osobiście na adresy wymienione poniżej:

Do Zamawiającego:

| Nazwisko: | KATARZYNA BRZEZICKA |
| --- | --- |
| Adres: | GMINA CHORZELE UL. STANISŁAWA KOMOSIŃSKIEGO 1 06-330 CHORZELE |
| Telefon: | +48 29 751 65 40 |
| Fax.: | +48 29 751 65 30 |
| e-mail: | sekretariat@chorzele.pl |

Do  Wykonawcy:

| Nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| Fax.: |  |
| e-mail: |  |

- Wykonawca przy wykonywaniu zleconych mu czynności jest obowiązany zastosować się do wskazówek Zamawiającego co do sposobu wykonywania Umowy w terminie 7 dni od ich otrzymania, o ile nie są one sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11

Kary umowne

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku:

        - opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu Raportu (Miesięcznego lub Zakończenia), poprawieniu ich albo w zastosowaniu się do wskazówek Zamawiającego - w wysokości 0,3%  wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia;

        - stwierdzenia, że Wykonawca nie realizuje któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy lub też realizuje go niezgodnie z Umową, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 7 dni - w wysokości  10% wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy taki przypadek;

        - opóźnienia w wykonaniu czynności określonych w niniejszej umowie, innych niż wskazane w lit. a, w wysokości 0,2% wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, po jednokrotnym pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego z żądaniem zaniechania zaniedbań lub spełnienia jego obowiązków wynikających z Umowy;

        - za podjęcie czynności lub zaciągnięcie zobowiązania w imieniu Zamawiającego bez jego zgody w przypadku gdy Umowa zobowiązuje Wykonawcę do jej uzyskania w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek,

        - za wprowadzenie zmian w składzie personelu z naruszeniem zasad określonych w umowie, w szczególności bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek,

        - za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - w wysokości 20% wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

        - za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

- Jeżeli łączna suma kar umownych wyniesie ponad 30% wartości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy Zamawiający, może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z jednoczesnym zachowaniem prawa do odpowiedniego naliczenia kar umownych.

- Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku nienależytego pełnienia przez Wykonawca obowiązków wynikających z Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20 % (wynagrodzenia brutto), o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, z wyłączeniem odstąpienia w trybie art. 145 Ustawy Pzp.

- Zamawiający wstrzyma do czasu ustalenia przyczyny płatność faktury w całości, lub w części w przypadku niewywiązania się Wykonawcy zamówienia z któregokolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy zamówienia odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.

§ 12

Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu któregokolwiek z następujących przypadków:

        - Wykonawca w sposób rażący nie realizuje postanowień Umowy, w szczególności:

- nie dostosował się w wyznaczonym terminie do zawiadomienia (jednak nie krótszym niż 7 dni) przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem zaniechania zaniedbań lub spełnienia jego obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację usługi,

- gdy Wykonawca skierował do wykonania przedmiotu Umowy osoby, bez akceptacji Zamawiającego;

  - Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy przez okres 14 dni;

  - zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy  lub egzekucja w stosunku do niego stała się bezskuteczna;

  - Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z wykonywaniem przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej;

  - Zostanie ujawnione jakiekolwiek orzeczenie wpływające na możliwość wykonywania działalności przez Wykonawcę;

  - Wykonawca utraci zdolność do czynności prawnych;

  - jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikła z braku nadzoru, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

  - gdy strony Umowy nie doszły do porozumienia w przedmiocie skrócenia okresu świadczenia usługi, o którym mowa w § 15 ust. 10.

- W przypadku, gdy Wykonawca dokonując zmiany osób przedstawionych w ofercie nie będzie mógł zapewnić nowej osoby, której kwalifikacje i doświadczenie będą potwierdzać spełnianie warunków określonych w SIWZ dla danej osoby, Zamawiający może podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia go o tym fakcie.

- Zgodnie z art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie wywołuje skutek ex nunc.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczegółowe:

        - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół z realizacji Umowy wg stanu na dzień odstąpienia;

        - strony wspólnie ustalą wartość wykonanej Umowy i ustalą należne Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane, a do czasu odstąpienia od Umowy niepłacone;

        - Wykonawca wykona zaległe raporty na dzień dokonania odstąpienia od Umowy oraz podejmie działania, które zapewnią bezproblemowe przejęcie obowiązków przez Zamawiającego lub osobę trzecią wskazaną przez niego.

- Zamawiający jest zobowiązany, w terminie 40 dni od daty odstąpienia od Umowy, poświadczyć wartość wykonanych w ramach Umowy usług i wysokość wszelkich kwot należnych Wykonawcy na dzień rozwiązania Umowy.

§ 13

Rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę

- W przypadku, gdy Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty związane z rozwiązaniem Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do potrącenia tych kosztów z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Wykonawca może, za 30-to dniowym wypowiedzeniem w formie pisemnej doręczonym Zamawiającemu, rozwiązać umowę, jeżeli Zamawiający:

  - zwleka z zapłatą wynagrodzenia powyżej 60 dni od dnia upływu terminu na jego zapłatę,

  - wstrzyma realizację Umowy na ponad 90 dni bez winy Wykonawcy.

- W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę w sytuacji określonej w ust. 2  należy mu się wynagrodzenie należne za okres wykonywania Umowy.

§ 14

Zmiany Umowy

- Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Przewiduje się możliwość dokonania zmian w Umowie na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniego przedłużenia terminu realizacji Umowy w następujących przypadkach:

  - jeżeli będzie to konieczne z powodu przedłużającej się procedury wyboru Wykonawcy robót budowlanych;

  - jeżeli będzie to konieczne z powodu podpisania aneksu z Wykonawcą robót budowlanych przedłużającego termin wykonania Projektu;

  - z powodu podpisania aneksu do Umowy o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,

  - w przypadku kolizji, przeszkód ukrytych, nie powstałych z winy Zamawiającego, ani z winy Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu warunków z Instytucją Zarządzającą programem POIiŚ

  - konieczności  zmiany terminu realizacji Projektu powodujących konieczność analogicznej zmiany terminu realizacji Umowy.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej  z poniższych sytuacji:

  - konieczności wprowadzenia zmian w sposobie realizacji Umowy spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami w wiedzy technicznej;

  - konieczności zmiany warunków realizacji Projektu powodujących konieczność analogicznej zmiany warunków realizacji Umowy;

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dla przedmiotu Umowy.

- Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian Umowy w przypadku:

  - wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ; Przez pojęcie „Siły Wyższej” rozumie się wszystkie przypadki o niezwykłym charakterze, nieprzewidziane lub przewidziane, a niemożliwe do uniknięcia, które zaistnieją po wejściu Umowy w życie, a które stają na przeszkodzie realizacji zawartych w niej zobowiązań, np. działania sił natury, epidemie, strajki, mobilizacja powszechna, wojna itp.

  - rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy wykonanymi świadczeniami.

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawca; zmiany w takiej sytuacji mogą dotyczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawca; zmiany w takiej sytuacji mogą dotyczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

- W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust.6  lit. c) i d)  skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do drugiej strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.

- Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, będzie przedstawiona każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, potwierdzająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia.

- Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania wyższego wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w budżecie Zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku możliwości zabezpieczenia środków finansowych na zwiększenie wynagrodzenia, strony zgodnie dokonają stosownego skrócenia okresu świadczenia usługi.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o której mowa w art 144 ustawy pzp, przy jednoczesnym zachowaniu wskazanych w przepisie warunków.

- Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

- Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych adresowych oraz zmiany osób reprezentujących Strony.

§ 15

Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż wartość Umowy brutto.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na warunkach wskazanych w ust. 1, przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego ubezpieczenia.

- Brak zawarcia Umowy ubezpieczenia na kolejny okres przez Wykonawca lub brak przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3, uprawnia Zamawiającego do ubezpieczenia Wykonawcy na warunkach wskazanych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Kwota składki ubezpieczeniowej może być potrącona z każdej płatności należnej Wykonawcy.

§ 16

Prawa autorskie

- Wykonawca, w ramach umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1

  - przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: opracowania, projekty, raporty, ekspertyzy, obliczenia, rysunki i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, filmy i zdjęcia, zwanych dalej utworami,

  - udziela Zamawiającemu praw zależnych do utworów, o których mowa w lit.a..

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 następuje  z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawierania Umowy jak i przyszlości, w szczególności określonych w art. 50 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych bez żadnych ograniczeń czasowych lub terytorialnych, w tym w szczególności:

  - zwielokrotniania dowolnymi technikami;

  - wprowadzenia do obrotu, użyczania, udostępniania;

  - rozpowszechniania w celu realizacji potrzeb Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie patentów, znaków handlowych, marek lub innych dóbr chronionych zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego naprawienia na własny koszt wszystkich wyrządzonych poprzez działanie wskazane w poprzednim zdaniu szkód.

§ 17

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Integralna część Umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy (Wykonawcy);

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;